|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 央媒系統需求討論會議紀錄 | | | | |
| 時間 | | 2021年12月17日 | 地點 | B503會議室 |
| 主席 | | 蔡雅芬 經理 | 紀錄 | 陳昱璇 |
| 參  加  人  員 | (以下敬稱略)  核心資訊部：廖麗樺、何期榮、賴俞潔  核心改造專案辦公室：蔡雅芬、陳玉芳、陳昱璇、陳浩吉、陳志鴻、鍾匡華、洪秋萍 | | | |
| 本  次  會  議  討  論  事  項  及  決  議 | 1. 新央媒系統配合總帳系統務必2022/12前ready。 2. TPE上傳央媒系統處理邏輯，請期榮整理後提供給浩吉經理。 3. 「過渡期」系統擬規劃方向如下: 4. 請玉芳調整需求規格書後提供給浩吉經理。 5. 此專案IT窗口為:洪秋萍、蘇賢庭。 | | | |